# Vibe Security: как строим «Умный кредитный кабинет»

Инструкции для бэкенда, фронтенда, ML и моков: финальные гипотезы, экраны, статусы, скоринг и план до сдачи. Версия от 22.10.2026, учтены схема пути пользователя, модель скоринга, макеты и сид-данные команды. Дедлайн: 26.10 вечером.

## 1. Что строим в одном абзаце

Веб-кабинет, где предприниматель за пару минут проходит путь от «нужны деньги» до «деньги на счёте», а банк в том же продукте обрабатывает заявку. Рамка решения: кабинет, который держит обещание. Клиент заранее видит, что ему реально доступно, на каких условиях и что будет дальше. Вместо голого отказа получает понятное объяснение и альтернативы. Главная ставка команды: надёжность конвейера, функции добавляем только те, что подтверждены исследованием.

## 2. Финальные гипотезы

Сведены из карточек команды (H1–H6) и нашего исследования. Нумерацию команды сохраняем.

| № | Гипотеза | Приоритет | Что видит пользователь | Кто делает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Умный старт: по ИНН подтягиваем до 80% данных компании, конверсия в отправку заявки растёт, ошибок ввода почти нет | Must | Ввёл ИНН: название, руководитель, ОКВЭД, дата регистрации заполнены сами | Антон: мок ЕГРЮЛ; бэк: lookup; фронт: шаг 1 оформления |
| H2 | Небинарное решение: вместо отказа 2–3 контрпредложения (меньшая сумма, с поручительством Корпорации МСП, с обеспечением) сохраняют 30–40% клиентов | Must | Экран «Мы не можем одобрить 5 000 000 ₽, но готовы предложить» с тремя карточками | Лиза: правила; бэк: варианты; фронт: экран решения |
| H3 | Прозрачный трекер и объяснимость: этапы заявки со сроками плюс 2–3 главных фактора решения простым языком | Must | Шаг «Заявка отправлена» с этапами, вход по коду для проверки статуса, блок «Почему такое решение» | Бэк: статусы, SSE, ИИ-шлюз; Лиза и Марина: промпты; фронт: трекер |
| H4 | Честная карточка предложения: уровень уверенности, обязательные условия и цена в рублях с опцией и без до отправки заявки | Must | Подбор кредита на главной и сравнение «без опции / с опцией» на шаге 3 | Лиза: ставки и лимиты; бэк: расчёт; фронт: карточки |
| H5 | ИИ-квиз «задача → продукт» из 4 вопросов вместо каталога | Should | Чат: цель, сумма, срок, залог → рекомендация с объяснением | Фронт: квиз; бэк: quiz уже есть; LLM: опционально |
| H6 | Прогноз кассового разрыва на 2–4 недели с готовым траншем | Should, если останется время | Красная зона на графике денег и кнопка «Получить транш» | Марина: модель на данных мока банка; бэк; фронт |

### Поправки к карточкам гипотез

•  41% в карточке про кассовый разрыв означает средневзвешенную ставку коммерческих МФО для бизнеса (Банк России, I полугодие 2026), а не долю тех, кто берёт займы ради скорости.

•  Проценты в гипотезах задают целевые пороги, это не факты. На синтетике можно показать механику, но не реальную конверсию.

•  UX-тест на своей команде смещён. Лучше 5 посторонних людей; если не успеваем, честно пишем об ограничении.

•  Ленту новостей не делаем: организаторы уточнили, что фраза на стр. 7 про деплой на бесплатный внешний сервер.

•  ИИ необязателен и баллов сам по себе не даёт. Локальная модель с открытыми весами работает там, где помогает: объяснение решения (H3), квиз (H5), резюме для менеджера. Основной сценарий работает без ИИ.

## 3. Как будет выглядеть продукт

Макеты команды лежат в папке «Экраны фронта» рядом с этим документом. Стиль Альфа-Банка (тёмный фон, красный #EF3124), логика подбора кредита как у ВТБ. Путь повторяет схему команды: главная → оформление или ИИ-квиз → ИНН → продукт → срок и согласия → отправка; отдельно вход по телефону и коду, чтобы посмотреть статус.

### Клиент

| Шаг | Экран | Что на нём | Гипотеза | Файл макета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная | Подбор кредита: цель чипсами, сумма и срок слайдерами, опции (залог, кредитная линия, госпрограмма), справа карточка продукта с платежом и переплатой; популярные продукты; кнопка квиза | H4, H5 | Главная |
| 2 | ИИ-квиз | Чат из 4 вопросов: цель, сумма, срок, залог → рекомендация с объяснением и кнопкой «Оформить заявку» | H5 | ИИ-квиз |
| 3 | Оформление, шаг 1 | ИНН или ОГРН → карточка компании из ЕГРЮЛ и ФНС, «Всё верно» или ручной ввод, если сервис не ответил | H1 | Оформление заявки |
| 4 | Оформление, шаг 2 | Цель и подходящие продукты с сортировкой по переплате, выбранный продукт справа, ссылка на квиз | H5 | Оформление заявки |
| 5 | Оформление, шаг 3 | Сумма и срок, два согласия (БКИ и персональные данные), сравнение «без опции / с опцией»: ставка, платёж, вернёте, полная стоимость | H4, закон | Параметры и цена |
| 6 | Заявка отправлена | Номер заявки и трекер: данные проверены, кто смотрит заявку, когда будет решение | H3 | Оформление заявки |
| 7 | Вход в кабинет | Телефон → код подтверждения (в демо 1234) → список заявок со статусами | H3 | макета пока нет |
| 8 | Решение | Одобрено; или 3 контрпредложения с блоками «Почему такое решение» и «Что поможет увеличить лимит»; или отказ с причинами и советом | H2, H3 | Заявка не одобрена |
| 9 | Подписание и деньги | Подпись кодом, «Деньги на счёте», график платежей | — | макета пока нет |
| 10 | Деньги бизнеса (Should) | График остатка на 4 недели, красная зона, «Получить транш» | H6 | макета нет |

### Менеджер

| Экран | Что на нём |
| --- | --- |
| Очередь | Заявки на ручном решении, грейд и балл, сколько времени осталось до срока, причина попадания в очередь |
| Карточка заявки | Светофор по ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ и оборотам, вклад факторов в балл, ИИ-резюме с рекомендацией |
| Действия | Одобрить, контрпредложение, запросить документы, отказать с причиной из справочника |

### Демо для жюри

•  Два окна рядом: слева клиент, справа менеджер.

•  Три ИНН дают три исхода: ТехноПрогресс (7704983159) одобрение, Хлебный двор (7703168426) контрпредложения, СтройМаркет (7729501760) отказ с объяснением.

•  Менеджер запрашивает документ, у клиента сразу появляется задача; клиент загружает документ, заявка возвращается в очередь.

•  ИНН 7722085341: БКИ тормозит, заявка не падает и уходит на ручное рассмотрение с честным сообщением клиенту. ИНН 7731497609: ФНС дважды не отвечает, система повторяет запрос и проходит дальше.

## 4. Общие правила работы

•  Контракт API считаем источником правды. Бэк описывает эндпоинт в OpenAPI (springdoc) до реализации, фронт генерирует типы из /v3/api-docs и работает на моках, пока бэк не готов.

•  Ветки: main защищена, работа в feature/<кто>-<что>, например feature/anton-mocks. Слияние через pull request, один ревьюер.

•  Коммиты короткие и по делу: «Add counter-offer options to DecisionService». История коммитов входит в сдачу.

•  Секреты и служебные данные не коммитим. Пароли только через переменные окружения, в репозитории только .env.example.

•  Готово значит: код в main, есть тест или ручной сценарий проверки, обновлены OpenAPI и README, Антон проверил на стенде.

•  Статусы, переходы и тексты причин согласуем с Антоном. Новые поля в БД добавляем только миграцией.

•  Мок-сервисы внешних источников делает Антон, подробности в отдельном файле «ТЗ мок-сервисы».

•  Каждый вечер в 21:00 короткий созвон на 10 минут: что сделал, что мешает.

## 5. Бэкенд: Дмитрий (Kotlin)

### Что уже есть в заготовке

•  Spring Boot 3.5, Kotlin 2.1, Java 21, Maven с зафиксированными версиями.

•  PostgreSQL, MinIO для документов, Redis.

•  Spring Modulith с журналом событий в JPA: это и есть transactional outbox, события переживают перезапуск.

•  Фильтр идемпотентности и rate limiter на Bucket4j.

•  Эндпоинты: заявки (создать, отправить, список, карточка, таймлайн, документы, принять оффер), lookup компании по ИНН, квиз, очередь и решение менеджера, Swagger.

•  Простой скоринг 0–100 с текстовыми причинами и решение «одобрить / вручную / отказ».

### Что поменять, по приоритету

| № | Что | Зачем | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удалить папку minio_data из репозитория и добавить её в .gitignore; данные MinIO хранить в именованном volume | В репозиторий попали служебные файлы MinIO, включая файлы доступа. Жюри увидит это при проверке | Сегодня |
| 2 | Зафиксировать тег образа MinIO вместо latest | Требование кейса к воспроизводимости | Сегодня |
| 3 | Dockerfile приложения, сервисы app и mocks в docker-compose; всё поднимается одной командой | Требование кейса | Сегодня |
| 4 | Статусы по схеме команды (раздел ниже), разрешённые переходы в одной таблице, 409 на недопустимый переход | Небинарное решение (H2), понятный трекер (H3) | Чт |
| 5 | Заменить ddl-auto: update на миграции Flyway; @Version на Application | Воспроизводимая схема; два менеджера не примут решение одновременно | Чт |
| 6 | Убрать Thread.sleep из слушателя; этапы ENRICHMENT, SCORING, DECISION делать отдельными шагами, каждый пишет событие | Трекер показывает реальные этапы, нет блокировок потоков | Чт |
| 7 | ScoringService на конфиге из раздела 7: 10 факторов, шкала 0–1000, грейды, коды причин | Модель команды, объяснимость (H3) | Чт |
| 8 | DecisionService: стоп-факторы, лимиты по грейдам, контрпредложения, ручное рассмотрение | H2 | Пт |
| 9 | Клиенты к мокам Антона (ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ, банк, SMS) с Resilience4j: таймаут 3 с, 2 повтора только для GET, circuit breaker | Надёжность, демо со сбоем | Пт |
| 10 | Согласия на БКИ и ПДн как отдельные сущности; без них submit не проходит, без согласия БКИ не вызывается | 218-ФЗ и 152-ФЗ | Пт |
| 11 | Вход клиента по телефону и коду (в демо 1234), попытки ограничены rate limiter | Схема команды: «Войти → посмотреть статус» | Пт |
| 12 | SSE-поток событий заявки | Живой трекер без перезагрузки | Пт |
| 13 | ИИ-шлюз к Ollama с шаблоном на случай недоступности | H3, H5 | Сб |
| 14 | Роли CLIENT и MANAGER на Spring Security, клиент видит только свои заявки | Безопасность | Сб |
| 15 | Тесты на Testcontainers для трёх основных ИНН | Готовность к проверке | Сб |

### Статусы заявки

Основной путь взят со схемы команды. MANUAL_REVIEW, NEEDS_MORE_INFO и CLOSED на схеме не нарисованы, но без них не работают экран менеджера («требует ручного решения», «Запросить документы») и срок действия предложений («действуют 7 дней»). Названия в коде меняем на эти: ENRICHING → ENRICHMENT, DISBURSED → FUNDED, SUBMITTED убираем (отправка сразу запускает ENRICHMENT).

| Статус | Кто действует | Куда может перейти |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | клиент | ENRICHMENT (отправил), CLOSED |
| ENRICHMENT | система и моки | SCORING; MANUAL_REVIEW (источник не ответил); REJECTED (стоп-фактор из ЕГРЮЛ или ФНС) |
| SCORING | система | DECISION |
| DECISION | правила решения | APPROVED, COUNTER_OFFER, REJECTED, MANUAL_REVIEW |
| MANUAL_REVIEW | менеджер | APPROVED, COUNTER_OFFER, REJECTED, NEEDS_MORE_INFO |
| NEEDS_MORE_INFO | клиент | MANUAL_REVIEW (загрузил документы), CLOSED (срок истёк) |
| APPROVED, COUNTER_OFFER | клиент | SIGNING (принял), CLOSED (отказался или прошло 7 дней) |
| SIGNING | клиент | FUNDED |
| REJECTED, FUNDED, CLOSED | — | финальные |

### Эндпоинты

| Метод и путь | Статус | Для чего |
| --- | --- | --- |
| GET /api/companies/lookup?inn= | есть | H1 умный старт |
| POST /api/quiz/recommend | есть | H5 квиз |
| POST /api/auth/otp и /api/auth/verify | добавить | вход по телефону и коду |
| POST /api/applications | есть | черновик, заголовок Idempotency-Key |
| POST /api/applications/{id}/consents | добавить | два согласия |
| POST /api/applications/{id}/submit | есть | отправка, проверять наличие согласий |
| GET /api/applications/{id} и /timeline | есть | карточка и история |
| GET /api/applications/{id}/stream | добавить | SSE для трекера |
| POST /api/applications/{id}/documents | есть | ответ на дозапрос |
| GET /api/applications/{id}/score | добавить | балл, грейд и вклад факторов для экранов решения и менеджера |
| GET /api/applications/{id}/offers | добавить | H2 варианты: сумма, срок, ставка, платёж, переплата в рублях |
| POST /api/applications/{id}/accept-offer | есть | принять выбранный вариант (передавать offerId) |
| GET /api/applications/{id}/explanation | добавить | H3 текст причин и шаги, ИИ или шаблон |
| POST /api/applications/{id}/sign | добавить | подпись кодом, привязанным к хэшу документа |
| GET /api/manager/applications/pending | есть | очередь менеджера |
| POST /api/manager/applications/{id}/decision | есть | расширить: контрпредложение, запрос документов, причина отказа |
| GET /api/companies/{inn}/cashflow-forecast | добавить, Should | H6 |

### Целевой docker-compose

•  postgres:16-alpine, minio с фиксированным тегом, redis:7-alpine уже есть.

•  app: сборка из Dockerfile, зависит от postgres, minio, redis и mocks.

•  mocks: wiremock/wiremock:3.9.1, папка mocks/ из репозитория (делает Антон).

•  web: фронт Владимира.

•  ollama: профиль ai, поднимается командой docker compose --profile ai up, модель скачивается при первом старте.

•  Все пароли через .env, в репозитории только .env.example.

### Как писать

•  Слои: api (контроллеры и DTO) → service → domain → repository. Бизнес-правила не держим в контроллерах.

•  Деньги только BigDecimal, округление HALF_UP до копеек.

•  Каждый переход статуса пишет ApplicationEvent с причиной и автором; эти события и есть журнал аудита.

•  Ошибки отдаём в едином формате JSON с кодом и понятным текстом на русском, его показывает фронт.

•  Любой вызов мока идёт через клиент с Resilience4j. Никаких вызовов без таймаута.

## 6. Фронтенд: Владимир

### Стек

•  Next.js (React), TypeScript, TailwindCSS, shadcn/ui, TanStack Query для запросов, React Hook Form и Zod для форм.

•  Макеты из папки «Экраны фронта» переносим в компоненты, цвета и шрифты из их tailwind.config выносим в общую тему.

•  Типы API генерировать из OpenAPI бэкенда (openapi-typescript), руками DTO не писать.

•  Трекер обновлять через SSE (EventSource), если не выйдет, опрос каждые 3 секунды.

•  Адаптивная вёрстка от 360 px.

### Как работать, пока бэк не готов

•  Сразу сделать слой api/ с функциями под каждый эндпоинт из раздела 5.

•  Пока эндпоинта нет, отдавать моковые ответы в том же формате, переключение одной переменной окружения.

•  Компании и цифры на экранах брать те же, что отдают моки Антона: ТехноПрогресс, Хлебный двор, СтройМаркет.

### Что поправить в макетах

| № | Где | Что не так | Как правильно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение, менеджер | Баллы собраны из старой карты: 583 = 560 + 25 − 23 + 21; на экране решения −180 за нагрузку и «запросы в БКИ», которых нет среди 10 факторов | Балл, грейд и факторы брать из GET /score. Для Хлебного двора по формуле из раздела 7 выходит 580, грейд C |
| 2 | Очередь менеджера | Балл 720 помечен грейдом B, а по шкале команды 700 и выше это A | Грейд брать из API |
| 3 | Решение | Платежи посчитаны неверно: 5 млн на 36 мес. под 19,5% дают 184 500 ₽ в месяц и 1 643 700 ₽ переплаты (на экране 186 200 и 1 703 200); 4 млн на 30 мес. под 20% дают 170 500 и 1 115 600 (на экране 174 500 и 1 235 000) | Брать из GET /offers |
| 4 | Оформление, шаг 3 | Колонка «без опции» прибавляет 3,5 п.п. к ставке продукта (22% становится 25,5%); в итог «с опцией» не входит стоимость опции 60 000 ₽, а на экране «Параметры и цена» входит, и там ставка снижается на 2,5 п.п. при подписи «на 3,5%» | Одна логика: без опции ставка продукта, с опцией ставка ниже на величину из конфига, в «Вернёте» входит стоимость опции |
| 5 | Шаг 3, решение | ПСК считается как ставка + 2,6 или ставка × 1,16 | Считать эффективную годовую ставку с учётом опции на бэкенде или подписать «примерная полная стоимость» |
| 6 | Шаг 3 | Оба согласия отмечены заранее | Галочки пустые: согласие на персональные данные даётся отдельным активным действием (152-ФЗ) |
| 7 | Главная, шаг 3, шаг 4 | Скорость обещана по-разному: от 2 минут, за 5 минут, до 20 минут, до 14:20 | Одна формулировка: «решение за несколько минут, если не нужна ручная проверка» |
| 8 | Главная, квиз | На главной квиз из 3 вопросов, в самом квизе 4 | Везде 4 |
| 9 | Заявка отправлена | «Ответ придёт сюда и в ленту» | Ленты нет: «Ответ придёт в кабинет и по SMS» |
| 10 | Решение | «На платежи уходит 62% свободных денег бизнеса» | В модели команды 62% это общий долг к годовой выручке: «Общий долг составляет 62% годовой выручки» |
| 11 | Главная | Для незнакомого посетителя показан «Предварительный лимит до 30 000 000 ₽, активно» | Подписать как пример расчёта или показывать после ввода ИНН с уровнем уверенности (H4) |
| 12 | Шаг 1 | ИНН 7712345678 с неверной контрольной суммой | ИНН из ТЗ моков |
| 13 | Все экраны | Ссылки на index.html и application.html | Заменить на роуты Next.js |

### Экраны и их состояния

| Экран | Состояния, которые нужно нарисовать |
| --- | --- |
| Главная | подбор по цели; рекомендованный продукт; ошибка загрузки продуктов |
| ИИ-квиз | 4 шага с прогрессом; «анализирую»; рекомендация; ИИ недоступен: те же правила без чата |
| Оформление, шаг 1 | пустое поле; ИНН с ошибкой контрольной суммы; загрузка; компания найдена; компания ликвидирована; ЕГРЮЛ не ответил: ручной ввод |
| Шаг 3 | слайдеры; сравнение с опцией и без; предупреждение, если сумма больше лимита |
| Вход и трекер | ввод телефона; ввод кода; неверный код; каждый статус из раздела 5; «проверка займёт чуть дольше» при сбое источника |
| Решение | одобрено; контрпредложения; отказ с причинами |
| Менеджер | пустая очередь; список; карточка с факторами и резюме; формы четырёх действий |

### Как писать

•  Компоненты в components/, страницы в app/, запросы только через api/.

•  Тексты интерфейса берём у Антона, без банковского жаргона: «оценка» и «долговая нагрузка» вместо «скоринг» и «DTI».

•  Деньги форматировать через Intl.NumberFormat("ru-RU") с символом рубля.

•  Каждое состояние загрузки и ошибки должно быть видно, пустых белых экранов нет.

## 7. ML и данные: Елизавета и Марина

### Модель скоринга команды

Скоринг даёт балл от 0 до 1000 и не принимает решение: решение принимает кредитная логика (раздел ниже). Источники: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, БКИ, внутренние данные банка, параметры заявки. Все они приходят из моков Антона. Код модели лежит в папке «Код/scoring»: исправленный scoring.py команды и его перенос на Kotlin TeamScoring.kt с правилами решения.

| № | Фактор | Источник | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возраст бизнеса | ЕГРЮЛ | больше 2 лет +25; 1–2 года +10; меньше года −50 |
| 2 | Выручка | ФНС | больше 10 млн +30; 5–10 млн +15; 1–5 млн 0; меньше 1 млн −20 |
| 3 | Долговая нагрузка (долг к выручке) | ФНС и БКИ | меньше 30% +20; 30–60% 0; больше 60% −40 |
| 4 | Просрочки в БКИ | БКИ | нет +10; до 30 дней −20; больше 30 дней −50 |
| 5 | Количество кредитов | БКИ | −10 за каждый действующий |
| 6 | Налоговая задолженность | ФНС | нет +10; есть −30 |
| 7 | Отраслевой риск | ЕГРЮЛ | общепит и стройка −15; остальные 0 |
| 8 | Сумма кредита к выручке | заявка и ФНС | больше 50% −20; иначе 0 |
| 9 | Залог | заявка | есть +20; нет 0 |
| 10 | Клиент банка больше года | банк | да +15; нет 0 |

### Что нужно решить в модели

•  Сумма баллов факторов лежит примерно от −250 до +130. Если прибавлять её к стартовому баллу 560, как на макете менеджера, максимум получается 690, и грейд A (от 700) недостижим. Если старт ниже, почти все клиенты падают в D.

•  Предложение: балл = 600 + 2 × сумма баллов факторов, с ограничением 0–1000. Тогда грейд A получает сумма от +50, B (600–699) от 0 до +49, C (500–599) от −50 до −1, D ниже −50. Вклад каждого фактора на экранах показываем уже умноженным на 2, и вклады складываются в итоговый балл.

•  Три профиля из моков: ТехноПрогресс +100 → 800 (A), Хлебный двор −10 → 580 (C), СтройМаркет −200 → 200 (D). Расчёт по факторам в ТЗ мок-сервисов, раздел 4.2.

•  Границы интервалов: нижняя граница входит в интервал (5 млн выручки это «5–10 млн»), ровно 30 дней просрочки ещё дают −20, ровно 12 месяцев в банке уже дают +15 (так в коде команды).

•  Честно для защиты: модель экспертная и простая, зато каждый балл объясняется одной фразой. По исследованию у неё два слабых места. Долг штрафуется трижды (нагрузка, число кредитов, сумма к выручке), и Хлебный двор теряет на нагрузке и числе кредитов 70 баллов. И нет отдельной калибровки для микро и малого бизнеса, хотя дефолтность у них различается почти вдвое. На вопрос жюри отвечаем: когда появятся исходы, веса переобучаются логистической регрессией на тех же интервалах.

### Правила решения

1. Стоп-факторы до скоринга: компания ликвидирована или в ликвидации; ФНС приостановила операции по счетам; просрочка 90+ дней за 24 месяца. Итог REJECTED.

2. Не ответил источник или сумма больше 10 млн: MANUAL_REVIEW.

3. Лимит без залога по грейду: A 40% годовой выручки, B 30%, C 20%. Грейд D: REJECTED с причинами и советом.

4. Сумма в пределах лимита: APPROVED. Ставка: ставка продукта плюс надбавка за грейд (A 0, B +0,5 п.п., C +1 п.п.).

5. Сумма больше лимита: COUNTER_OFFER, три варианта: лимит без залога; запрошенная сумма с поручительством Корпорации МСП (ставка 19,5%, ответ до 2 дней); промежуточная сумма под залог.

6. Коды причин для объяснения: R01 нагрузка, R02 просрочки, R03 молодой бизнес, R04 налоговый долг, R05 много кредитов, R06 сумма велика к выручке.

Пример для Хлебного двора: выручка 15 млн, грейд C, лимит 3 млн, запросили 5 млн. Варианты: 3 млн на 24 мес. под 23% (платёж 157 100 ₽, переплата 770 900 ₽); 5 млн на 36 мес. под 19,5% с поручительством (184 500 ₽ и 1 643 700 ₽); 4 млн на 30 мес. под 20% с залогом (170 500 ₽ и 1 115 600 ₽).

Пример конфига, который читает бэкенд:

version: "scoring-v3"

scale: { base: 600, multiplier: 2, min: 0, max: 1000 }

grades: { A: 700, B: 600, C: 500 }   # ниже 500: D

stop_factors: [LIQUIDATED, ACCOUNTS_SUSPENDED, OVERDUE_90_IN_24M]

factors:

- code: BUSINESS_AGE

source: egrul

bins:

- { max_months: 12, points: -50, reason: R03 }

- { max_months: 24, points: 10 }

- { otherwise: true, points: 25 }

- code: DEBT_LOAD

source: fns_and_bki

bins:

- { max_pct: 30, points: 20 }

- { max_pct: 60, points: 0 }

- { otherwise: true, points: -40, reason: R01 }

policy:

limit_pct_of_revenue: { A: 40, B: 30, C: 20 }

rate_addon_pp: { A: 0, B: 0.5, C: 1.0 }

manual_review_over: 10000000

### Марина: данные и база

•  Модель данных вместе с Дмитрием: компании, продукты, заявки, события, согласия, оферты, документы.

•  В сид-данных заменить ИНН и ОГРН на синтетические из ТЗ моков. Сейчас 7707083893 и 7710140679 принадлежат реальным крупным банкам, ОГРН 1027700132195 тоже реальный, а у 7712345678 неверная контрольная сумма.

•  Справочник продуктов из сид-данных: оборотный кредит, овердрафт, инвестиционный кредит, кредит с господдержкой. На главной есть ещё «Рефинансирование» и «Экспресс-кредит»: либо добавить их в справочник, либо убрать с экранов.

•  Генератор 5–10 тыс. синтетических компаний на распределениях открытых данных ФНС и Банка России для проверки модели. Python только для генерации, на выходе CSV или SQL.

•  THIRD_PARTY_NOTICES: датасеты и модели с лицензиями.

### Вместе: ИИ

•  Модель: Qwen2.5-7B-Instruct или Llama 3 8B в Ollama. Если ответ дольше 10 секунд на обычном ноутбуке, держать запасную модель поменьше. Лицензии записать в THIRD_PARTY_NOTICES.

•  Модель получает только факты из расчёта и не придумывает цифры. Бэкенд проверяет, что все числа в ответе есть во входных данных; если нет, показывает шаблонный текст.

•  Набор из 30 тестовых случаев: вход, ожидаемый смысл ответа, запрещённые слова. Оценка понятности 1–5, порог: средний балл 4.

Пример входа и выхода для объяснения решения:

Вход: {"decision": "COUNTER_OFFER", "requested": 5000000, "offered": 3000000, "score": 580, "grade": "C",

"factors": [{"code": "DEBT_LOAD", "label": "общий долг 62% годовой выручки", "points": -80},

{"code": "ACTIVE_LOANS", "label": "3 действующих кредита", "points": -60}],

"steps_allowed": ["погасить часть действующих кредитов", "подать заявку через 3 месяца"]}

Выход: {"summary": "Мы готовы одобрить 3 000 000 ₽ вместо 5 000 000 ₽.",

"reasons": ["Общий долг компании составляет 62% годовой выручки.", "У компании три действующих кредита."],

"steps": ["Погасите часть действующих кредитов, и лимит может вырасти.", "Вернитесь через 3 месяца."]}

## 8. Антон: продукт и моки

•  Мок-сервисы ЕГРЮЛ, ФНС, БКИ, банка, SMS и выдачи по отдельному ТЗ. Готовность к интеграции 24.10.

•  Тексты экранов и причин отказа, приёмка экранов по таблице замечаний из раздела 6.

•  Опрос и UX-тест на 5 посторонних людях.

•  Документ и презентация на защиту, репетиция демо.

## 9. План по дням

| День | Дмитрий | Владимир | Елизавета | Марина | Антон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чт 22.10 | minio_data, тег MinIO, Dockerfile; статусы по схеме команды, Flyway, @Version | Перенос макетов в Next.js: главная, квиз, оформление; правки из раздела 6 | Формула 0–1000, границы интервалов, правила решения, коды причин | Замена ИНН в сид-данных, модель данных | ТЗ моков, контракты с Дмитрием и Лизой |
| Пт 23.10 | Скоринг на конфиге, клиенты к мокам с Resilience4j, контрпредложения, согласия, вход по коду | Решение, трекер, вход по коду, экраны менеджера | Проверка модели на трёх профилях и синтетике | Генератор синтетики, промпты | Моки трёх профилей и 404, тексты экранов |
| Сб 24.10 | SSE, ИИ-шлюз, роли, тесты, деплой на бесплатный сервер | Подписание, полировка, состояния ошибок | Описание модели в docs | 30 тестовых случаев для ИИ, THIRD_PARTY_NOTICES | Сбои в моках, README, передача Дмитрию; документ на защиту |
| Вс 25.10 | Запуск с чистой машины, исправления | Исправления | Проверка решений на семи ИНН | Проверка данных | Прогон семи ИНН, репетиция демо, видео, презентация |
| Пн 26.10 | Тег версии, сдача до вечера | — | — | — | Финальная проверка комплекта |

## 10. Что сдаём

•  GitHub с историей коммитов и тегом версии на момент дедлайна.

•  Docker-конфигурация, запуск одной командой; демо на бесплатном внешнем сервере.

•  README: назначение, архитектура, требования, запуск, переменные окружения, компоненты, пошаговый сценарий проверки.

•  Синтетические данные, тестовые ИНН и учётные записи.

•  THIRD_PARTY_NOTICES: библиотеки, модели, датасеты, смоделированные интеграции.

•  Архитектурная схема, описание API, OpenAPI, коллекция запросов, диаграмма состояний, модель данных, тестовые сценарии.

•  Документ и презентация.